📄 Projektantrag – Online-Version

Thema der Projektarbeit

Konzeption und Entwicklung einer zentralen technischen Dokumentationslösung auf Markdown-Basis innerhalb von Odoo 19

Geplanter Bearbeitungszeitraum

08.05.2026 bis 26.05.2026

Ausgangssituation

Die TrendTec UG ist ein IT-Dienstleister, spezialisiert auf ERP-Systeme auf Basis von Odoo. Das Unternehmen realisiert Digitalisierungsprojekte für kleine und mittelständische Unternehmen. Aktuell sind neun Mitarbeiter beschäftigt.

Derzeit erfolgt die technische Dokumentation teilweise in externen Tools sowie im Odoo-internen HTML-WYSIWYG-Editor (grafischer Texteditor mit direkter Formatvorschau). Eine zentrale, strukturierte und markdown-basierte Dokumentationslösung innerhalb des Odoo-Systems ist nicht vorhanden.

Daraus ergeben sich folgende Probleme:

- uneinheitliche Dokumentationsstandards

- eingeschränkte Eignung für Code-Snippets und technische Inhalte

- Medienbrüche zwischen verschiedenen Tools

- erschwerte Wartbarkeit

- fehlender Versions- und Strukturstandard

Innerhalb der Entwicklungsabteilung wird bereits intensiv mit Markdown gearbeitet (z. B. in Git-Repositories und Projektdokumentationen). Eine direkte Integration dieses etablierten Formats in Odoo existiert jedoch bislang nicht.

Projektziel

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Entwicklung einer zentral integrierten Lösung zur Erstellung und Verwaltung technischer Dokumentationen innerhalb von Odoo 19.

Hierfür wird ein Markdown-basierter Editor mit Split-View und Live-Vorschau entwickelt, um strukturierte Dokumentation effizient und standardisiert zu ermöglichen.

Die Umsetzung erfolgt als eigenständiges Odoo-Modul und umfasst die Konzeption der Systemarchitektur, die Entwicklung des Editors mit Live-Vorschau, die strukturierte Speicherung der Dokumente in der Odoo-Datenbank sowie deren Absicherung über das bestehende Odoo-ACL-System. Zusätzlich wird eine Exportfunktion zur Generierung von PDF-Dokumenten sowie eine einfache Änderungsverfolgung implementiert.

Die Lösung:

- reduziert Medienbrüche

- standardisiert Dokumentationsprozesse

- verbessert die Wartbarkeit technischer Inhalte

- steigert die Effizienz in Entwicklungs- und Supportprozessen

- sichert Wissen langfristig strukturiert im Unternehmen

Das Modul wird so konzipiert, dass eine spätere Nutzung in Kundenprojekten grundsätzlich möglich ist.

Zeitplanung

Analyse – 8 Stunden

- Analyse und Bewertung möglicher Lösungsansätze – 2 h

- Projektplan und Anforderungsanalyse – 2 h

- Recherche zu Odoo, OWL und Markdown-Libraries – 3 h

- Vorbereitung der Entwicklungsumgebung – 1 h

Entwurf – 10 Stunden

- Architekturplanung – 2 h

- Datenmodell-Design (Definition von Dokument-, Änderungs- und Berechtigungsstrukturen) – 3 h

- Sicherheitskonzept (ACL) – 2 h

- UI/UX-Konzept – 3 h

Implementierung – 40 Stunden

Backend – 13 h

- Modell-Entwicklung – 6 h

- Speicherung als Attachment – 4 h

- PDF-Export Backend-Logik – 3 h

Frontend – 27 h

- Markdown-Editor – 12 h

- Live-Vorschau – 6 h

- ACL-Integration – 4 h

- Odoo Views & Menüs – 5 h

Test – 10 Stunden

- Erstellung von Testfällen zur Validierung der funktionalen Anforderungen – 2 h

- Durchführung von Funktions- und Integrationstests – 4 h

- Fehleranalyse und Optimierung – 4 h

Dokumentation – 12 Stunden

- Projektdokumentation – 10 h

- Präsentationsvorbereitung – 2 h

Gesamt: 80 Stunden

Anlagen

Keine Anlagen

Präsentationsmittel

- Laptop

- Beamer

- Laserpointer

- Präsentationssoftware